竞争性谈判文件

| 项目编号： | HBRC202616 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |

采购人：枝江市安福寺镇人民政府 代理机构：湖北仁创工程咨询有限公司

2026年6月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	6

供应商须知前附表	6

一、说 明	7

二、响应文件的编制	8

三、谈判报价要求	9

四、响应文件的份数、封装和递交	11

五、谈判的步骤	11

六、确定成交供应商	14

七、签订合同	15

八、公告、质疑	15

九、项目验收	16

十、适用法律	16

第三章 采购需求	17

第四章 合同格式及合同条款	19

第五章 响应文件格式	20

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目的潜在供应商应在枝江市安福寺镇政务公开网获取采购文件，并于2026年7月2日9点00分（北京时间，下同）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HBRC202616

2、项目名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、最高限价：245089.24元。

5、采购需求：新建截水沟210米，埋设直径800雨水管道长约50米及其配套土方开挖、道路破除等（具体内容详见“工程量清单”）。

6、合同履行期限：60日历天。

7、本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件精神，为专门面向中小微企业采购项目，依据国务院批准的中小企业划分标准，供应商应为中型企业、小型企业或微型企业。

5、本项目的特定资格要求：1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；2）具有有效的安全生产许可证；3）拟派本工程的项目负责人应具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书，证书上所记载的聘用单位应是该供应商；具备有效的B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图，拟派本工程施工项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人,并按采购文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）；4）拟派技术负责人须具备工程类相关专业中级及以上职称或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书；5）供应商应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、现场专职安全员、质量员）各1人，且拟派本项目的现场管理人员不得相互兼任，现场专职安全员须具备有效的C类安全生产考核合格证书；6）本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查。

三、获取采购文件

1、发放时间：2026年6月26日起至2026年7月1日。

2、地点：枝江市安福寺镇政务公开网

3、方式：枝江市安福寺镇政务公开网本公告附件下载。

四、响应文件提交

1、开始时间：2026年7月2日8时30分

2、截止时间：2026年7月2日9时00分。

3、地点：枝江市安福寺镇公共资源交易中心512室。（逾期送达或未按规定密封的响应文件，采购人将拒收）。

五、开启

1、时间：2026年7月2日9时00分（北京时间）。

2、地点：枝江市安福寺镇公共资源交易中心512室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商的法定代表人或其委托代理人应携带身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加谈判会，否则将提交谈判小组按竞争性谈判文件要求处理。响应文件递交截止时间与谈判时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

2、本竞争性谈判公告在枝江市安福寺镇政务公开网上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：枝江市安福寺镇人民政府

地    址：枝江市安福寺镇之字溪大道

联系方式：代正华18671744755

2、采购代理机构信息

名    称：湖北仁创工程咨询有限公司

地    址：枝江市马家店街办五星街5号

联系方式：邹长勇15607203010

3、项目联系方式

项目联系人：邹长勇

电　 　 话：15607203010

第二章  谈判须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：枝江市安福寺镇人民政府 地址：枝江市安福寺镇之字溪大道 电话：18671744755 联系人：代正华 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：湖北仁创工程咨询有限公司 地 址：枝江市马家店街办五星街5号 电 话：15607203010 联系人：邹长勇 |
| 4 | 供应商资格条件 | 详见“第一章 竞争性谈判公告”“二、供应商的资格条件” |
| 5 | 备选方案 | ☑不接受 □接受 |
| 6 | 信息公告媒体 | 枝江市安福寺镇政务公开网 |
| 7 | 响应文件递交截止时间 | 2026年7月2日9时00分（北京时间） |
| 8 | 谈判时间及谈判地点 | 谈判时间：2026年7月2日9时00分 谈判地点：枝江市安福寺镇公共资源交易中心512室 |
| 9 | 谈判小组的组建及确定方式 | 采购人或采购代理机构依法组建。谈判小组由3人组成。 |
| 10 | 谈判保证金 | 本项目无需提交 |
| 11 | 谈判有效期 | 90日（日历日） |
| 12 | 响应文件份数 | 纸质版一正一副共两份，另含电子版U盘1份 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费3000元由成交供应商在领取成交通知书时一次性向代理机构交纳。 |
| 14 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的主体信用记录，经供应商签字确认后归档留存。 |
| 15 | 是否专门面向中小微企业 | ☑ 专门面向 □非专门面向 备注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准的“建筑业” |
| 16 | 价格扣除比例 | 小微企业：/%（取值范围：20%，工程项目为3%-5%） 含小微企业联合体：/%（取值范围：6%，工程项目为：1%-2%） |

一、说 明

1. 适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述的货物、工程或服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

2.4“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.6“货物”是指：供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。谈判文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

2.7“工程”是指：使用财政性资金以及财政性配套资金的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程。

2.8“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.9“响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第二条所规定的供应商资格要求。

3.2 联合体

本项目不接受联合体。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

2.1响应文件编制基本要求

2.1.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

2.1.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

2.1.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

2.1.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

2.2 响应文件的组成

详见“第五章 响应文件格式”。

2.3 响应文件的编制

2.3.1响应文件应按照谈判文件要求进行制作编制并胶装，保证目录清晰、内容完整；

2.3.2谈判供应商将编制完成的谈判响应文件采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的谈判响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由谈判供应商承担；

2.3.3谈判响应文件须加盖谈判供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。否则视为无效谈判响应文件。

2.4计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

2.5谈判保证金

本项目无需提交谈判保证金。

2.6谈判的有效期

2.6.1谈判有效期详见供应商须知前附表。谈判有效期从提交谈判文件的截止之日起算。谈判文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

2.6.2特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求谈判供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判供应商可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将不会被没收，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的谈判供应商将会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第9条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

三、谈判报价要求

3.1本工程采用工程量清单报价，工程量清单的计价方式为综合单价，报价应包含本项目施工范围内的所有工作内容。

3.2 供应商应根据图纸、现场勘察情况和本项目施工内容编制工程量清单，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.3 报价为供应商的竞争性谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成竞争性谈判文件规定的工程量清单项目所需的全部费用。其内容为：

包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金；

包括完成每分项工程所含全部工程内容的费用；

包括完成每项工程内容所需的全部费用（规费、税金除外）；

考虑风险因素而增加的费用。

竞争性谈判文件要求的创优工程、文明施工和赶工措施费用等，应体现在报价中。供应商没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其他有价款的综合单价内。

3.4 供应商应根据本竞争性谈判文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、供应商自身的管理水平和实力、供应商为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的供应商之于本工程的成本水平等准备自己的报价。但供应商不得以低于其企业成本的报价竞标。

3.5 供应商的综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。

3.6 供应商应根据本工程的具体情况和供应商的自身情况，一次性的报出本工程的措施费和其他项目费。凡属于措施项目和其他项目，而供应商未作相应报价的，将被认为供应商已经在报价的其他列项中作了相应的考虑。特别提醒供应商，供应商所报的此类费用是合同制约的固定包干价，除非合同另有约定，其他任何情况下不予调整。

3.7 报价为使之完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑物价浮动等风险因素在内的全部费用。

3.8 本工程所需材料设备价格全部按市场价报价，合同执行期间不作调整。

3.9 本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。

3.10 供应商必须在措施项目中就安全措施费单独列项进行报价。

3.11文明施工按宜昌市有关部门规定执行，供应商应对采购人为达到文明施工目标所提出的要求予以响应，所发生的费用包括在报价中，采购人对此类费用不另行支付。

3.12供应商可先到施工现场踏勘以充分了解工程量、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、响应文件的份数、封装和递交

4.1响应文件的份数

谈判供应商应编制纸质版竞争性谈判响应文件一式两份，其中正本一份和副本一份，另含电子U盘1份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。若未按规定的方式编制和份数提交谈判响应文件的，后果自行承担。

4.2响应文件的密封和标记

供应商应将响应文件正本和所有的副本（含电子版U盘1份）密封装在一个包封中。供应商应在包封上注明采购项目名称、项目编号、包号（如有）、供应商名称和有“在谈判截止时间之前不得启封”的字样，封口处加盖谈判供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购代理机构不予受理。

4.3响应文件的递交

谈判供应商应在规定的谈判时间前递交纸质谈判响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的谈判响应文件，后果自行承担。

4.4迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

五、谈判的步骤

5.1成立谈判小组

谈判小组由3人组成，从政府采购专家库中随机抽取。

5.2响应文件的审核

5.2.1谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合格有效的工商营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 主体信用记录 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 前期服务 | 按照竞争性谈判文件第五章竞争性谈判响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函” |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件精神，为专门面向中小微企业采购项目，依据国务院批准的中小企业划分标准，供应商应为中型企业、小型企业或微型企业。（提供中小企业声明函原件） |
|  |  | 资质证书 | 具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章） |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（提供安全生产许可证复印件加盖公章） |
|  |  | 项目负责人 | 拟派本工程的项目负责人应具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书，证书上所记载的聘用单位应是该供应商；具备有效的B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图，拟派本工程施工项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人，并按采购文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）（提供证书加盖公章） |
|  |  | 技术负责人 | 拟派技术负责人须具备工程类相关专业中级及以上职称或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书（提供证书加盖公章） |
|  |  | 项目管理人员 | 供应商应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、现场专职安全员、质量员）各1人，且拟派本项目的现场管理人员不得相互兼任，现场专职安全员须具备有效的C类安全生产考核合格证书，技术负责人须具备工程类中级及以上职称。（响应文件中附施工员、质量员岗位证书复印件加盖供应商公章，现场专职安全员安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应附由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明复印件加盖供应商公章，并能如实反映上述考核内容） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件一致 |
|  |  | 谈判响应性文件签署 | 符合谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 谈判报价 | 1）谈判报价唯一；谈判报价函中的大写报价与已标价工程量清单中的谈判总价一致；已标价工程量清单的谈判总价与工程项目总价表的合价一致； 2）谈判报价未超过预算价和最高限价；经算术错误修正后的谈判报价（如有）未超过本项目预算价和最高限价； 3）谈判报价合理，不低于工程成本 |
|  |  | 已标价工程量清单 | （1）未对采购人提供的工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、工程数量和计量单位进行改动且对计价产生影响的；（2）谈判报价中未出现负报价的；（3）谈判报价中安全文明施工费、扬尘污染防治增加费、规费、税金按规定标准计取的；（4）谈判报价中材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金按谈判文件规定标准计取的；（5）计税方法、计价模式符合谈判文件要求。 |
|  |  | 质量、安全、工期等相关要求 | 符合谈判文件第三章的要求 |
|  |  | 违法违规行为 | 无谈判文件中的任一情形 |
|  |  | 谈判要求 | 法定代表人或授权代表按要求到达现场参加谈判 |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和谈判文件规定的其它实质性要求 |

以上审查内容必须全部符合审查标准，否则为无效文件；响应文件中粘贴复印件并加盖供应商公章。

5.2.2响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格条件的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

5.2.3响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

5.3谈判

5.3.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

5.3.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商对原响应文件进行修正。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

5.3.3谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内作最后报价，并作出有关承诺说明。

5.3.4谈判不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.3.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

5.4确定成交供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（专门面向中小型企业的项目按最后报价）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审报价相同的并列），并编写评审报告。

六、确定成交供应商

6.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审报价（专门面向中小型企业的项目按最后报价）最低的原则确定成交供应商，出具书面确认函，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。最低报价并列时，根据物有所值的原则确定成交供应商。

6.3成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将在枝江市安福寺镇政务公开网上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、签订合同

7.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订采购合同。

7.2合同签订后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和采购代理机构备案。

7.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

八、公告、质疑

8.1采购人、采购代理机构将在枝江市安福寺镇政务公开网上发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

8.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

8.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

8.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

8.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

九、项目验收

9.1项目实施完毕，采购人或采购代理机构组织对供应商履约的验收。

9.2验收标准：谈判文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

十、适用法律

采购当事人的一切活动参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》及相关规定执行。

第三章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目编号：HBRC202616

2、项目名称：安福寺食品工业园南侧局部边坡整治项目

3、采购需求：新建截水沟210米，埋设直径800雨水管道长约50米及其配套土方开挖、道路破除等。

4、采购方式：竞争性谈判。

5、最高限价：245089.24元。

二、采购相关技术要求

按国家、行业和地方现行标准、规范和规程等执行。

三、商务要求

1、工期、质量等各项要求：

①工期要求：60日历天。因甲方责任延误工程工期，工期可顺延；因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，应向甲方支付违约金伍佰元/天。

②工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格等级标准（一次性验收达到合格标准）。工程质量达不到上述标准时，除按“合同条款”规定的办法处理外，若属乙方的责任，则乙方须支付给甲方计合同总价的百分之二的违约金。

③安全生产要求：不能发生一起安全质量事故。如中标单位不按安全生产规程的规定和要求，违规进行生产作业造成安全质量事故的发生，除自行承担由此产生的一切法律责任外，还应向采购人支付违约金伍仟元整。

④农民工工资：响应文件中必须承诺本工程施工过程中不拖欠农民工工资，且有违约经济处罚措施。

⑤项目负责人和项目技术负责人月驻工地时间：每月不少于22天。

2、农民工工资：响应文件中必须承诺本工程施工过程中不拖欠农民工工资，且有违约经济处罚措施。

3、关于增减工程：经过招投标的工程，实行固定总价包干，原则上对工程施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整带来的风险不予调整。因特殊情况确需变更增加工程的，由业主提出，按市政府相关规定执行。

4、付款方式：本项目实行分期付款，工程竣工验收合格后付至结算总价款的98.5%，余款在质保期满后一次性支付（以上未付款项均不计利息）。

- 本项目付款进度与中标人应纳税义务挂钩，所涉及税收管理上要求中标人服从本市税务机关管理。

第四章 合同格式及合同条款

（由采购人和成交供应商参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）自行拟定。）

第五章  响应文件格式

竞争性谈判响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：_________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应文件组成

目  录

1、谈判响应函；

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3、报价表及报价清单；

4、施工组织设计；

5、项目管理机构配备；（格式自拟）

6、谈判供应商资格证明文件；

7、按要求应提供的其他资料

谈判响应函

(代理机构名称)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述纸质版响应文件两份（正本一份，副本一份），电子版响应文件一份。

1、报价表及报价清单；

2、施工组织设计；

3、项目管理机构配备；

4、资格证明文件；

5、其他资料。

在此，我方宣布同意如下：

（1） 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

（4）接受谈判文件中关于谈判保证金的约定。

（5）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（6）与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____________。

（7）其他：_______________________________。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

### 法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法人

法定代表人授权书

(代理机构名称)：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目名称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

第一轮报价表

采购项目名称：

| 谈判总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

第二轮报价表

采购项目名称：

| 最终报价（元） | 小写： 大写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有关承诺及说明 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

（按两轮报价下浮比例将第一轮报价清单单价同比例下浮后确定最终合同清单单价）

备注：本表由谈判供应商加盖公章，由谈判供应商在评审现场填写。

报价清单组成

1、投标总价封面；

2、投标总价扉页；

3、工程计价总说明；

4、投标报价汇总价表；

5、单项工程投标报价汇总表；

6、单位工程投标报价汇总表；

7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

8、总价措施项目清单与计价表；

9、其他项目清单与计价汇总表；

10、暂列金额明细表；

11、材料（工程设备）暂估单价及调整表；

12、专业工程暂估价及结算价表；

13、计日工表；

14、总承包服务费计价表；

15、规费、税金项目计价表；

16、分部分项工程量清单综合单价分析表；

17、材料价格表；

18、报价需要的其他资料。

## 施工组织设计组成

1、技术文件目录

2、各分部分项工程的主要施工方法；

3、拟投入的主要物资计划；

4、拟投入的主要施工机械设备情况；

5、劳动力安排计划；

6、确保工程质量的技术组织措施；

7、确保安全生产的技术组织措施；

8、确保文明施工的技术组织措施；

9、确保工期的技术组织措施；

10、施工总进度表或施工网络图；

11、施工总平面布置图；

12、有必要说明的其他内容。

### 供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

（供应商全称）参加（标包名称）项目（标包编号：        ）的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

### 中小企业声明函

（适用于工程类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。